# 技术架构评审会议纪要

| 会议主题 | 智忆助理系统架构升级评审 |
| --- | --- |
| 会议时间 | 2026年4月3日 09:30-12:00 |
| 会议地点 | 研发中心大会议室 |
| 主持人 | 王技术（CTO） |
| 记录人 | 张秘书 |
| 参会人员 | 刘架构、陈运维、李安全、赵DevOps、周测试、吴产品 |

# 一、会议背景

随着智忆助理用户量快速增长，现有架构面临性能和扩展性挑战。本次评审会旨在讨论系统架构升级方案，解决以下核心问题：

数据库性能瓶颈：当前SQLite单节点架构，并发写入存在锁竞争

向量检索延迟：FAISS在10万级以上向量时查询延迟超过500ms

LLM调用成本：缺乏智能路由，所有请求均调用大模型，成本高昂

故障恢复能力：缺乏多活和自动故障转移机制

# 二、议题讨论与决策

## 2.1 数据库架构升级方案

【方案对比】

| 方案 | 优点 | 缺点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| TiDB | 水平扩展、MySQL兼容、云原生 | 部署复杂、成本高 | 大规模生产环境 |
| PostgreSQL主从 | 成熟稳定、生态丰富 | 垂直扩展、读写分离复杂 | 中型规模 |
| 分库分表 | 成本可控 | 应用改造大、跨分片查询难 | 超大规模 |

【关键决策】

✅ 选择 TiDB Serverless 作为新的主数据库，支持自动扩缩容

✅ 保留SQLite作为边缘节点缓存，实现就近读写

✅ 采用双写方案过渡，确保平滑迁移，零数据丢失

## 2.2 向量数据库选型评估

刘架构汇报了向量数据库的选型结果。经过对Milvus、Pinecone、Weaviate的压测对比：

Milvus：10万向量召回率95%，P99延迟45ms，支持GPU加速

Pinecone：全托管，但国内访问延迟高，成本较高

Weaviate：GraphQL接口友好，但中文分词支持较弱

【关键决策】

✅ 采用 Milvus 2.3 版本，自建集群部署，预计可支撑1000万向量规模

## 2.3 LLM智能网关设计

讨论了大模型调用的成本优化方案，设计智能路由策略：

路由策略：

简单查询（<50token输入）→ GLM-4-Flash，成本低至￥0.001/1K token

标准对话 → Qwen3.5-Turbo，平衡成本与质量

复杂推理 → DeepSeek-V3，高质量输出

创意写作 → GPT-4-Turbo，最强生成能力

【关键决策】

✅ 开发LLM Gateway服务，实现统一接入、智能路由、熔断限流

✅ 接入4家供应商（DeepSeek、OpenAI、阿里、智谱），避免单点依赖

✅ 实现Token使用量实时监控，成本预警阈值设为月度预算80%

# 三、待办事项与行动计划

## 🔴 高优先级（本周完成）

TO-101: 完成TiDB集群部署
   负责人：刘架构 | 截止日期：4月7日 | 提醒时间：4月7日09:00

TO-102: 完成Milvus压测报告
   负责人：陈运维 | 截止日期：4月8日 | 提醒时间：4月8日10:00

TO-103: 输出LLM Gateway接口设计
   负责人：赵DevOps | 截止日期：4月9日 | 提醒时间：4月8日17:00

## 🟡 中优先级（下周完成）

TO-104: 数据迁移方案详细设计
   负责人：刘架构 | 截止日期：4月12日 | 提醒时间：4月11日14:00

TO-105: 安全审计与渗透测试计划
   负责人：李安全 | 截止日期：4月15日 | 提醒时间：4月14日09:00

TO-106: 监控告警体系搭建
   负责人：陈运维 | 截止日期：4月15日 | 提醒时间：4月14日16:00

## 🟢 常规优先级（持续跟进）

TO-107: 技术文档更新与知识沉淀
   负责人：全员 | 截止日期：持续 | 提醒时间：每周五17:00

TO-108: 每周架构进度同步会
   负责人：王技术 | 截止日期：每周二 | 提醒时间：每周二09:00

TO-109: 供应商合同与SLA确认
   负责人：张秘书 | 截止日期：4月20日 | 提醒时间：4月18日10:00

# 四、风险识别与应对

| 风险项 | 可能性 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| TiDB迁移数据丢失 | 低 | 极高 | 双写验证，迁移后数据一致性校验 |
| Milvus性能不达预期 | 中 | 高 | 保留FAISS回滚方案，灰度切换 |
| LLM供应商服务中断 | 中 | 中 | 多供应商冗余，自动故障转移 |
| 项目进度延期 | 中 | 中 | 每周进度跟踪，关键路径识别 |

# 五、下次会议安排

会议主题：架构方案评审与里程碑确认

会议时间：2026年4月10日 14:00-16:00

会议形式：线上腾讯会议 123-456-789

提醒时间：2026年4月10日上午09:00

准备事项：各模块负责人准备POC演示

# 附录：相关文档与资源

《智忆助理系统架构设计文档v2.0》- 刘架构

《TiDB最佳实践与踩坑指南》- 陈运维

《LLM大模型选型评估报告》- 赵DevOps

《数据安全与隐私合规检查清单》- 李安全

《项目排期与资源计划表》- 张秘书

— 文档结束 —