# 技术架构评审会议

会议时间：2026年3月13日 14:00-17:00

会议地点：研发中心大会议室

主持人：CTO 钱总

记录：技术助理 小郑

# 一、参会人员

钱总（CTO）

冯架构师（架构组）

陈开发（后端组）

褚测试（测试组）

卫运维（运维组）

# 二、会议议题

1. 现有架构痛点分析

2. 微服务改造方案

3. 技术选型决策

4. 实施计划制定

# 三、核心决策

经过充分讨论，会议做出以下关键决策：

决策1：同意启动微服务架构改造，预算100万

决策2：采用Kubernetes作为容器编排平台

决策3：数据库从MySQL迁移到TiDB

决策4：引入Apache Kafka作为消息队列

# 四、行动项

| 任务 | 负责人 | 截止时间 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 架构设计文档 | 冯架构师 | 3月20日 | 高 |
| 技术选型报告 | 陈开发 | 3月18日 | 高 |
| 测试策略方案 | 褚测试 | 3月22日 | 中 |
| 服务器资源申请 | 卫运维 | 3月15日 | 高 |
| 团队培训计划 | 钱总 | 3月25日 | 中 |

# 五、重要提醒

• 提醒冯架构师：3月16日下午2点有外部架构师交流，请准备分享材料

• 提醒陈开发：本周五前完成代码规范文档更新

• 团队注意：4月1日-4月5日机房维护，请提前部署备用方案

# 六、用户偏好记录

• 钱总强调不喜欢临时的会议安排，要求提前至少一天通知

• 冯架构师建议使用Confluence统一文档管理

• 团队约定：每周五下午4点进行技术分享会

会议结束时间：17:10